PUHI-TÁRNOK					Munkaszám:  8251/2021.

Út- és Hídépítő Kft.

2461 Tárnok, 						ÉJ szám: 2112

Fehérvári út 34.

Telefon: 23-389-784, 23-389-884				Bank: K&H Bank Zrt.

Számlasz.: 10403136-31300571-00000000

Adósz.: 10429549-2-13					Bank: UniCredit Bank Hungary Zrt.

KSH sz: 10429549421111313				Számlasz.: 10950009-00000002-50090107

__________________________________________________________________________________________

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

melyet a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Címe: 2462 Martonvásár, Szent László út 2.

Adószám: 24901084-2-07

Cégjegyzékszám:07-09-024940

Megrendelő

és a

PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft.

Székhelye: 2461 Tárnok, Fehérvári út 34.

Adószám: 10429549-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-061982

Vállalkozó

az alábbi kölcsönösen megállapított feltételek mellett kötöttek:

- Megrendelő vállalatba adja, Vállalkozó elvállalja a

Martonvásár, padkák javítása, kátyúzás 2021.

kivitelezési munkát a jelen szerződés mellékletét költségvetés szerint.

- A szerződés vállalási összege:

Építmény ára	              12.177.961.- Ft

ÁFA 27%  	3.288.049.- Ft

Összesen 	15.466.010.- Ft

azaz Tízenötmillió-négyszázhatvanhatezer-tíz forint

kölcsönösen megállapított feltételek figyelembevételével, elszámolás módja: tételes

3. 	Szerződő felek a kivitelezési munka „Előírt minőségű” teljesítésben állapodnak meg. A kivitelezési munka megfelelőségének tanúsítására a Teljesítménynyilatkozat benyújtását elfogadják.

4. Megrendelő kijelenti, hogy a munka ellenértékének kifizetéséhez szükséges pénzfedezettel rendelkezik, a kifizetést sorban állás nem akadályozza.

Vállalkozó a Megrendelő teljesítés igazolása alapján egy végszámla benyújtására jogosult. Fizetési mód: átutalás, a számla kiállítását követő 30 napon belül Vállalkozó számláján megjelölt bankszámla javára.

5. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a számla kiállítása az adott időpontban érvényes rendeletek alkalmazásával történik.

6.  Megrendelő a vállalkozási szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a létesítmény kivitelezése nem építési hatósági engedély köteles. Az egyéb hatósági engedélyek beszerzése Megrendelő feladata.

7. Megrendelő a kivitelezéshez szükséges munkahelyet a munka végzésére alkalmas állapotban

2021. év  november   hó folyamán adja át.

Amennyiben Megrendelő a munkaterület átadásával késedelembe esik, úgy a késedelem időtartamával a szerződés teljesítési határideje későbbi időpontra módosul.

8. 	A szerződés teljesítési határideje:

2021. év  december   hó 14. napjáig.

- Vállalkozó az általa elvégzett munkákra – az ide vonatkozó jogszabályok és egyéb rendelkezések szerint- teljes körű szavatossági és jótállási kötelezettséget vállal. A Vállalkozó az elvégzett munkákra és beépített anyagokra – amelyeknél a jogszabály ennél hosszabb határidőt nem állapít meg – az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás napjától számított 12 hónap jótállást vállal.

- Megrendelő köteles a szavatossági és jótállási időn belül jelentkező hibákat, illetve kifogásait a Vállalkozóval haladéktalanul közölni. Vállalkozó köteles a Megrendelő kifogásait 72 órán belül kivizsgálni, álláspontjáról és intézkedéseiről Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a javítási munkálatokat megkezdeni.

- A Vállalkozó felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért a munka megkezdésétől a műszaki átadás-átvételi igazolás kibocsátásának napjáig.

- A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek.

- Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés időtartama során bekövetkező bármely káreseményt haladéktalanul bejelenti a Megrendelőnek. Az ilyen bejelentés elmulasztásának következményeit Vállalkozó viseli. Vállalkozó a Megrendelő tájékoztatására vonatkozó, jelen pontban meghatározott kötelezettsége nem érinti a biztosítással érintett biztosító felé való eljárásra – kárbejelentésre és kárrendezésre – vonatkozó kötelezettségét.

- A 1.) pontban meghatározott építmény kivitelezése során beépített anyag tulajdonjoga a Vállalkozóé mindaddig, míg a jelen szerződés alapján Vállalkozót megillető számla szerinti járandóság kiegyenlítésre nem kerül.

- Amennyiben Megrendelő a szerződést véleményeltéréssel igazolja vissza, csak egyeztetés és annak kölcsönös elfogadása esetén jön létre a szerződés.

- Vállalkozó a vállalkozás teljesítése során alvállalkozók igénybevételére jogosult. Az igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.

- Vállalkozó kiköti, hogy a rögzített teljesítési véghatáridő előtt is teljesíthet. Megrendelő a létesítményt határidő előtt is átveszi. A műszaki átadás-átvételi eljárás 8 napon belül történő lebonyolítása, Vállalkozó készrejelentése alapján Megrendelő feladata. Amennyiben a készrejelentést követő 8 napon belül Megrendelő nem tűzi ki a műszaki átadás időpontját, úgy Vállalkozó jogosult az átadási dokumentáció megküldésével az általa elvégzett munkát átadottnak tekinteni, és számlájának benyújtására. Amennyiben Megrendelő a műszaki átadáson nem jelenik meg, Vállalkozó jogosult az általa végzett munkát átadottnak tekinteni, és számláját benyújtani.

- A jelen szerződés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatban a szerződő felek között békés úton nem rendezett vitás ügyekben a szerződő felek kikötik a hatáskörtől függően a Budapest Környéki Törvényszék, illetőleg a Budaörs Járási Bíróság kizárólagos illetőségét.

- A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vállalkozási szerződésekre vonatkozó rendelkezési az irányadók.

- Felelős műszaki vezető a Vállalkozó részéről: Hodák Zsolt építésvezető

Címe: 2461 Tárnok, Fehérvári út 34.

Tárnok, 2021. október 21.

……..…………………………………….	……………………………………….

Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 	PUHI-TÁRNOK Út-  és Hídépítő Kft.

Tóth Balázs Károly 	Somogyi Lajos

ügyvezető	ügyvezető igazgató

Megrendelő	Vállalkozó